项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 | 职业教育创新发展－－实训基地建设－－建筑装饰实训基地物业方向 |
| --- | --- |
| 主管部门 | 北京市教育委员会 | 实施单位 | 北京金隅科技学校 |
| 项目负责人 | 高占国 | 联系电话 | 15910580659 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 | 0 | 149.0523 | 149.0523 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政 拨款 | 0 | 149.0523 | 149.0523 | — |  | — |
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  | 通过装饰多功能教学区施工工艺4个、装饰实操区4个工位等建设，极大程度上改善了我校建筑装饰专业的实训教学条件，提升建筑装饰专业的教学水平，提高学生的专业技术能力，更好的完成理论教学、实训项目和课设要求，从而提高教师教学水平，提升学生进行装饰工程实践能力，满足企业人才用人需求，树立专业品牌形象，为复合型人才培养打下坚实的基础。 | 项目已验收完成，绩效目标已经实现。该基地建设教学区施工工艺4个、装饰实操区4个工位等建设，极大程度上改善了我校建筑装饰技术专业的实训教学条件，提升该专业教师教学水平，树立品牌形象为复合型人才培养打下坚实的基础。 |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 50分 | 数量指标 15分 | 装饰施工工艺教学区 | 4 | 4 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 装饰施工实训实操工位 | 4 | 4 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 教学触控屏 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 装饰BIM软件 | 31 | 31 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 装饰AR软件 | 11 | 11 | 2 | 2 |  |
|  |  | 质量指标 15分 | 实操工艺符合国家标准 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 设备符合国家标准 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 项目验收合格率 | 95% | 95% | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 15分 | 方案与前期准备时间 | 2022.8 | 2022.8 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 招标采购时间 | 2022.8 | 2022.9 | 4 | 3 | 本项目为年中追加项目，实施中因疫情封校、 两会期间停工等因素影响，整体进度推迟。改进措施：合理安排工期，按进度计划执行 |
|  |  |  | 物品采购时间 | 2022.12 | 2023.4 | 5 | 3 |  |
|  |  |  | 验收时间 | 2022.12 | 2023.5 | 3 | 2 |  |
|  |  | 成本指标 5分 | 项目总成本 | 42.8153万元 | 42.8153万元 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 30分 | 经济效益 指标 | 学员提供先进的装饰实训环境，增加培训收入 | 80 | 80 | 10 | 6 | 因进度推迟，作用未及时发挥 |
|  |  | 社会效益 指标 | 深化校企合作，加强数字课题研究教学资源建设 | 1 | 1 | 9 | 5 | 因进度推迟，作用未及时发挥 |
|  |  | 生态效益 指标 | 加强绿色环保低碳理念、推动专业高质量发展 | 1 | 1 | 9 | 5 | 因进度推迟，作用未及时发挥 |
|  |  | 可持续影响指标 | 项目标志性成果可持续影响的时间 | 6—8年 | 6-8 | 2 | 2 |  |
|  | 满意度 指标 10分 | 服务对象满意度标 | 教职工满意度（%） | ≥95% | 95% | 5 | 4 | 尚有提升空间 |
|  |  |  | 在校生满意度（%） | ≥95% | 95% | 5 | 4 | 尚有提升空间 |
| 总分 | 100 | 82 |  |